## Slide 1: 1팀 업무보고
금일 실적 (9.22~9.30) | 내일 계획(10.03~10.07)
To-Be 기본 설계 Wrap – Up : 9/28 특수 원자재 발주 Process - POSCO 주별 발주 및 Room 관리 방안 ① POSCO 주별 구매량 미확정에 대한 Issue : 계획 대비 차질 발생 → 납기 지연 발생 ② 주별 Room 운영, Vs 월별 Room 운영 : 주별 발주 대상 선택 후 PR 확정 및 발주 2. 상세 설계 진행 To-Be Process Catalog 작성 완료 조직 구조 설계 (Purchasing Group) ① 구매 조직 : 1000 (통합) ② 구매 그룹 : 본사 2, 부산 8개  구매 품목별 분류 To-Be Process 상세 설계서 진행 中 : 20% Report 양식 수집 (Legacy System) : As-Is 분석 완료 | 1. 상세 설계 진행 To-Be Process 상세 설계서 : 계속 2. 특수재 원자재 발주 방안 협의 (APS) ① POSCO 주별 구매량 미확정에 대한 Issue : 계획 대비 차질 발생 → 납기 지연 발생 ② 주별 Room 운영, Vs 월별 Room 운영 : 주별 발주 대상 선택 후 PR 확정 및 발주
지연 Task 현황 및 해결 방안 |